ФГУ ЭВ Челябинской области осуществляет функцию Заказчика по завершению строительством объекта капитального строительства **«Тракт водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область».**

Цель инвестиционного проекта: Покрытие дефицита водообеспечения Челябинского промрайона.

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта:

 - Объем подаваемой воды 130,0 млн. м³ в год.

- Протяженность тракта водоподачи - 21,1км.

- Производительность - 4,0 м3.

Работы по строительству объекта начаты в 1998 году, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 17.08.1998 г. № 425 "О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций по водообеспечению Челябинского промышленного района». В 2008г. канал построен для работы в режиме «Чрезвычайной ситуации», т.е. обеспечения водными ресурсами в критические периоды наступившего половодья.

Доведение объекта строительства до проектных параметров в соответствии с ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» предусмотрено в период с 2014 по 2016 год.